ANEXO I

(Art. 17 do  Decreto nº 33.884/2013)

PROPOSTA DE TRABALHO

| 1. DADOS CADASTRAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE Prefeitura Municipal de Coremas |  |  | GERÊNCIA |  |  |  | CNPJ 08.939.936/0001-94 |  |  |  |
| ENDEREÇO: Rua Capitão Antônio Leite, Centro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE | UF | CEP |  |  |  | TELEFONE: (83) 3433-1074 |  |  |  |  |
| Coremas | PB | 58.770-000 |  |  |  | Email: pmcoremaspb@epcpb.com.br |  |  |  |  |
| BANCO | AGÊNCIA | C.CORRENTE |  |  | PRAÇA DE PAGAMENTO |  |  |  |  |  |
| JUSTIFICATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O presente instrumento justifica-se diante da necessidade e importância do município proponente em aderir ao Programa Paraíba Primeira Infância que foi instituído pela Lei Estadual n0 12.141, 24 de novembro de 2021, parte integrante da política pública de primeira infância do Estado que busca promover desenvolvimento infantil e gerar as possibilidades para o desenvolvimento integral da criança de forma; intersetorial no âmbito do Estado e dos municípios. De modo que a presente parceria visa a garantia de acesso das crianças do município as políticas: públicas, visando, principalmente, o desenvolvimento em todos os aspectos biopsicossociais. Em sendo assim, a presente proposta possui como objeto a Construção de Uma Creche Municipal, que garantirá assistência em termos educacionais, fortalecendo a primeira etapa da educação básica, que é o ponto de partida para o desenvolvimento integral da criança. A presente demanda tem como fulcro a Constituição Federal, que definiu a Educação Infantil como direito da criança e dever do Estado e da família; a Lei de Direitos e Bases da Educação Nacional- LDB – no 9.394/1996, que dispõe em seu art. 4o, inciso II, que o dever do Estado com educação pública será efetivado mediante a garantia de educação infantil gratuita ás crianças de até 5 (cinco) anos de idade; e a Lei Estadual no 12.141, de 24 de novembro de 2021 que instituiu o Programa Paraíba Primeira Infância. Como contrapartida, o município se compromete a: a) executar e aparelhar o espaço com parquinhos infantis (brinquedos/praças) com instalações e montagem de brinquedos e aparelhos de ginástica, para recreação e práticas de atividades físicas; b) adquirir e instalar o mobiliário necessário para o fiel funcionamento da creche; d) realizar manutenções preventivas e corretivas em toda a estrutura física; e contratar e remunerar todos os profissionais que atuarão na creche; f) outras atividades que se fizerem necessárias a efetiva execução da ação. Diante ao exposto, resta clarividente que a obra será de extrema importância para o município, considerando que com a criação de local propício para as crianças de 0 a 6 (seis) anos, construiremos um ambiente seguro para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, através de cuidados integrados desde a primeira infância. A proposta em tela, demonstra, portanto, não apenas o cuidado com as crianças, mas também com seus familiares, tendo em vista que traria a tranquilidade necessária para atuar no mercado de trabalho com a garantia de uma estrutura física que cuide efetivamente de suas crianças. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO |  |  |  | RECURSOS FINANCEIROS |  |  |  |  |  |  |
| Construção de Creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças. |  |  |  | Repasse concedente |  |  |  |  | Contrapartida Proponente |  |
|  |  |  |  | R$ 869.005,67 |  |  |  |  | R$ 43.920,35 |  |
| NOME DO PROGRAMA |  |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |
| Programa Paraíba Primeira Infância |  |  |  | LOA |  |  |  | LDO |  | PPA |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  | 2021/2024 |
| OBJETO DO PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO |  |  |
| Construção de Creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças. |  |  |  |  |  |  |  | INÍCIO |  | TÉRMINO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Out/2023 |  | Abril/2027 |

ANEXO II

PLANO DE TRABALHO 1/3

(Art. 19 do Decreto nº 33.884/2013)

| 1. DADOS CADASTRAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coremas |  |  |  |  | CNPJ: 08.939.936/0001-94 |  |  |
| ENDEREÇO: Rua Capitão Antônio Leite, Centro. |  |  |  |  | E-MAIL: pmcoremaspb@epcpb.com.br |  |  |
| CIDADE |  | UF | CEP |  |  | TELEFONE |  |
| Coremas |  | PB | 58.770-000 |  |  | (83) 3433-1074 |  |
| BANCO |  | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE |  |  | PRAÇA DE PAGAMENTO |  |
| NOME DO RESPONSÁVEL: |  |  |  |  |  | CPF |  |
| Edilson Pereira de Oliveira |  |  |  |  |  | 141.183.004-00 |  |
| RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR |  | CARGO | FUNÇÃO |  |  | MATRÍCULA |  |
| 295663 | SSP/PB | Prefeito | Administrador |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rua Izidro de Paula Leite,20, Pombalzinho, Coremas, PB |  |  |  |  |  | CEP: 58770-000 |  |
| 2. OUTROS PARTÍCIPES |  |  |  |  |  |  |  |
| ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Estado da Educação |  |  |  |  | CNPJ/CPF: 08.778.250/0001-69 |  |  |
| ENDEREÇO: Avenida João da Mata, S/N, Bloco I, 6º Andar, Centro Administrativo do Estado |  |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE |  | UF | CEP |  |  | TELEFONE |  |
| João Pessoa |  | PB | 58015-900 |  |  | (83) 3612-5611/5615/5724 |  |
| NOME DO RESPONSÁVEL |  |  |  |  |  | CPF |  |
| Erivonaldo Alves da Silva |  |  |  |  |  |  |  |
| RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR |  | CARGO Secretário de Estado da Educação | FUNÇÃO |  |  | MATRÍCULA 192.854-6 |  |
| ENDEREÇO: CEP: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| TÍTULO DO PROJETO: Construção de Creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças |  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO (Programa/Ação) – Programa Paraíba Primeira Infância |  |  |  | INÍCIO |  |  | TÉRMINO |
|  |  |  |  | Out/2023 |  |  | Abril/2027 |
| IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO Construção de Creche com Capacidade para 50 (cinquenta) crianças. |  |  |  |  |  |  |  |
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO O presente instrumento justifica-se diante da necessidade e importância do município proponente em aderir ao Programa Paraíba Primeira Infância que foi instituído pela Lei Estadual n0 12.141, 24 de novembro de 2021, parte integrante da política pública de primeira infância do Estado que busca promover desenvolvimento infantil e gerar as possibilidades para o desenvolvimento integral da criança de forma; intersetorial no âmbito do Estado e dos municípios. De modo que a presente parceria visa a garantia de acesso das crianças do município as políticas: públicas, visando, principalmente, o desenvolvimento em todos os aspectos biopsicossociais. Em sendo assim, a presente proposta possui como objeto a Construção de Uma Creche Municipal, que garantirá assistência em termos educacionais, fortalecendo a primeira etapa da educação básica, que é o ponto de partida para o desenvolvimento integral da criança. A presente demanda tem como fulcro a Constituição Federal, que definiu a Educação Infantil como direito da criança e dever do Estado e da família; a Lei de Direitos e Bases da Educação Nacional- LDB – no 9.394/1996, que dispõe em seu art. 4o, inciso II, que o dever do Estado com educação pública será efetivado mediante a garantia de educação infantil gratuita ás crianças de até 5 (cinco) anos de idade; e a Lei Estadual no 12.141, de 24 de novembro de 2021 que instituiu o Programa Paraíba Primeira Infância. Como contrapartida, o município se compromete a: a) executar e aparelhar o espaço com parquinhos infantis (brinquedos/praças) com instalações e montagem de brinquedos e aparelhos de ginástica, para recreação e práticas de atividades físicas; b) adquirir e instalar o mobiliário necessário para o fiel funcionamento da creche; d) realizar manutenções preventivas e corretivas em toda a estrutura física; e contratar e remunerar todos os profissionais que atuarão na creche; f) outras atividades que se fizerem necessárias a efetiva execução da ação. Diante ao exposto, resta clarividente que a obra será de extrema importância para o município, considerando que com a criação de local propício para as crianças de 0 a 6 (seis) anos, construiremos um ambiente seguro para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, através de cuidados integrados desde a primeira infância. A proposta em tela, demonstra, portanto, não apenas o cuidado com as crianças, mas também com seus familiares, tendo em vista que traria a tranquilidade necessária para atuar no mercado de trabalho com a garantia de uma estrutura física que cuide efetivamente de suas crianças. |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO III

PLANO DE TRABALHO 2 / 3

| 4. METAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META Nº | ESPECIFICAÇÃO | INDICADOR FÍSICO |  | VALOR R$ | PRAZO |  |
|  |  | UND | QTD |  | INÍCIO | TÉRMINO |
| 1.0 | Construção de Creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças. | UN | 01 | R$ 1.028.086,17 | Out/2023 | Abril/2027 |

(Art. 19 do Decreto nº 33.884/2013)

| 5. ETAPAS/FASES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA | ESPECIFICAÇÃO | INDICADOR FÍSICO |  | VALOR R$ | PRAZO DE EXECUÇÃO |  |
|  |  | UND | QTD |  | INÍCIO | TÉRMINO |
| 1 | Serviços Preliminares | UN | 01 | 19.203,23 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 2 | Movimento de Terra | UN | 01 | 16.685,86 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 3 | Sapatas | UN | 01 | 37.991,85 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 4 | Viga Baldrame | UN | 01 | 42.981,69 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 5 | Pilares | UN | 01 | 31.334,09 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 6 | Vigas | UN | 01 | 57.860,77 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 7 | Vergas | UN | 01 | 6.412,46 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 8 | Laje Pré-Moldada | UN | 01 | 90.756,07 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 9 | Elementos Vazados | UN | 01 | 7.097,13 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 10 | Alvenaria de Vedação | UN | 01 | 121.905,32 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 11 | Portas de Madeira e Alumínio | UN | 01 | 37.705,73 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 12 | Portões de Ferro | UN | 01 | 11.476,42 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 13 | Janelas de Ferro | UN | 01 | 38.993,00 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 14 | Cobertura | UN | 01 | 61.166,59 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 15 | Impermeabilização | UN | 01 | 11.304,60 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 16 | Revestimento de Paredes | UN | 01 | 132.141,35 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 17 | Pavimentação | UN | 01 | 99.275,54 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 18 | Rodapés e Peitoril | UN | 01 | 1.269,64 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 19 | Pintura | UN | 01 | 46.153,18 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 20 | Elétrica | UN | 01 | 53.922,93 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 21 | Hidráulicas | UN | 01 | 25.909,45 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 22 | Instalações Sanitárias | UN | 01 | 9.016,69 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 23 | Louças e Metais | UN | 01 | 13.723,78 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 24 | BWC – Infantil (Creche I e II) | UN | 01 | 8.474,77 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 25 | BWC – (Administrativo, Creche III, Pré-Escola) | UN | 01 | 6.509,30 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 26 | Cozinha – Circulação – Lactario – DML - Lavanderia | UN | 01 | 10.423,97 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 27 | Diversos | UN | 01 | 6.088,84 | Out/2023 | Abril/2027 |
| 28 | Fossa e Sumidouro e Reservatório Inferior | UN | 01 | 22.301,92 | Out/2023 | Abril/2027 |

| 6.PLANO DE APLICAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NATUREZA DA DESPESA |  | VALOR TOTAL | CONCEDENTE | PROPONENTE |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |
| 33403900 | Construção | R$ 1.028.086,17 | R$ 984.165,82, sendo: R$ 869.005,67 (convênio) R$ 115.160,15 (rendimentos) | R$ 43.920,35 |
| Total Geral |  | R$ 1.028.086,17 |  |  |

ANEXO IV

PLANO DE TRABALHO 3/3

(Art. 19 do Decreto nº 33.884/2013)

| 7.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: Reforma de Escolas |  |  |  |  |  |
| MÊS | CONCEDENTE | PROPONENTE | MÊS | CONCEDENTE | PROPONENTE |
| Janeiro |  |  | Julho |  |  |
| Fevereiro |  |  | Agosto |  |  |
| Março/2020 |  |  | Setembro/2023 |  | R$ 13.176,11 |
| Abril |  |  | Outubro/2023 | R$ 347.620,27 | R$ 17.568,14 |
| Maio/2020 |  |  | Novembro/2023 | R$ 260.701,70 | R$ 13.176,11 |
| Junho/2022 | R$ 260.701,70 |  | Julho/2026 | R$ 115.160,15 |  |

Concedente

Aprovado

João Pessoa, ___/___/___.     _________________.

9.APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

8.DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Educação, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho. Pede Deferimento. Coremas (PB), 10 de julho de 2026 _________________________________ Edilson Pereira de Oliveira Prefeita Constitucional