Ofício nº 51/2026

Coremas – PB, 03 de junho de 2026

Ao Ilustríssimo Senhor

Jovânio Gomes da Silva

Gerente de Sustentação ao Negócio

Gerência Executiva Governo João Pessoa/PB (GIGOV-JP)

João Pessoa – PB

Assunto: Solicitação de Prorrogação de Vigência

REF.: Contrato de Repasse nº 1080659-09 – Convênio 923417/2021 – Pavimentação no Município de Coremas – PB

Senhor Gerente,

Ao tempo em que o cumprimento, venho solicitar prorrogação do prazo do Contrato acima mencionado, para mais 365 (trezentos e sessenta e cinto) dias.

A obra em questão está em execução e foi apresentada até o presente momento a primeira medição, porém, houve atraso na execução por falta de insumos (areia, pedra) na região do nosso município, em breve será apresentado uma nova medição. Com os motivos relatados, justificamos a necessidade de prorrogação de vigência do Contrato nº 1080659-09.

Na certeza do perfeito entendimento ao exposto e de contarmos com a vossa atenção, agradecemos desejando os sinceros votos de estima e respeito.

Edilson Pereira de Oliveira

Coremas – Paraíba

Prefeito