Este relatório tem por objeto de relatar todas as peças do Procedimento Licitatório na Modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 00004/2024**, que teve como licitante vencedora: CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ Nº 09.335.002/0001-06, Rua Cel. Joao Severino, SN (Sala: D), Bairro: Centro, CEP Nº 58.780-000, Cidade: Itaporanga/PB, tendo como objeto a Construção de 01 (um) Centro Especializado em Atenção à Saúde Mental para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde em Coremas/PB.

| **DETALHES DA CONCORRÊNCIA Nº 00004/2024** | |
| --- | --- |
| Fonte de Recursos: | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais |
| Homologação: | 20/09/2024 |
| Valor da Homologado: | 1.150.000,00 |
| ContratoNº: | 00000328/2024 |
| Data do Contrato CT: | 15/10/2024 |
| Valor Total Contratado: | 1.150.000,00 |
| Início da Vigência CT: | 15/10/2024 |
| Fim da Vigência CT: | 14/10/2025 |
| Primeiro Aditivo ao CT: | Aditivo de valor:  Acréscimo de valor – R$ 178.749,99, 26/12/2024.  O valor total passará de R$ 1.150.000,00 para R$ 1.328.749,99 |

| **DETALHES DOS BOLETINS DE MEDIÇÕES** | | |
| --- | --- | --- |
|  | **PEDIDO** | **PAGO** |
| Valor da 1ª Medição: | **R$ 70.438,00** | **R$ 70.438,00** |
| Período Referente a 1ª Medição: | 12**/04/2010 a** 21**/06/2010** | (Pago em 03/12/2010) |
| Valor da 3ª Medição: | **R$ 61.306,30** | **R$ 61.306,30** |
| Período Referente a 3ª Medição: | 22**/06/2010 a 31/01/2011** | (Pago em 29/06/2011) |
| Valor da 4ª Medição: | **R$ 44.365,48** | **R$ 44.365,48** |
| Período Referente a 4ª Medição: | 01**/02/2011 a 29/08/2011** | (Pago em 25/11/2011) |
| Valor da 5ª Medição: | **R$ 27.281,93** | **R$ 27.281,93** |
| Período Referente a 5ª Medição: | 31**/08/2011 a 14/02/2012** | (Pago em 02/04/2012) |
| Valor da 6ª Medição: | **R$ 57.947,48** | **R$ 54.351,84** |
| Período Referente a 6ª Medição: | 15**/02/2012 a 24/04/2012** | (Pago em 11/07/2012) |
| Valor da 7ª Medição: | **R$ 104.965,38** | **R$ 108.561,02** |
| Período Referente a 7ª Medição: | 25**/04/2012 a 31/08/2012** | (Pago em 05/125/2012) |
| Valor da 8ª Medição: | **R$ 32.508,39** | **R$ 0,00** |
| Período Referente a 8ª Medição: | 21**/06/2014 a 21/07/2015** |  |
| Valor da 9ª Medição: | **R$ 25.643,31** | **R$ 0,00** |
| Período Referente a 9ª Medição: | 22**/07/2014 a 21/01/2015** |  |
| Valor da 10ª Medição: | **R$ 16.029,69** | **R$ 0,00** |
| Período Referente a 10ª Medição: | 22**/02/2015 a 20/03/2015** |  |
| TOTAL | **R$ 440.486,05** | **R$ 336.304,57** |

**CONCLUSÃO:**

**Diante do exposto constatamos que foram apresentadas pela a empresa contratada 09 (nove) boletins de medições, sendo 06 (seis) na gestão anterior (onde foram pagas), e 03 (três) na gestão atual, perfazendo o valor total de R$ 440.486,05, e ficou faltado o valor total de R$ 57.846,04, em medições para conclusão da obra, sendo que até apresente data a Caixa não pagou as 03 (três) últimas medições apresentadas.**

**Concluirmos que a Conobre Engenharia Construção e Comercio ltda, CNPJ Nº 04.934.819/0001-87, se encontra executado a obra, com um percentual já executado de 89,14%.**

É o Relatório.

Coremas/PB, 19 de fevereiro de 2016.

**Gregory Primeiro Fernandes de Paiva**

**Eng. Civil CREA-PB nº 02101932385**