Este relatório tem por objeto de relatar todas as peças do Procedimento Licitatório na Modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 40013/2023**, que teve como licitante vencedora: MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 35.896.773/0001-82, Rua João Monteiro Rocha, Nº 775, Bairro: Centro, CEP Nº 58.840-000, Cidade: Pombal/PB, tendo como objeto a Prestação de Serviços de Engenharia na Execução da reforma da praça padre Guilherme Town e rodoviária no município de Coremas/PB.

| **DETALHES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 40013/2023** | |
| --- | --- |
| Fonte de Recursos: | Repasse do Governo Estadual Emenda 413/2023l (conveio estadual) e Emenda Impositiva nº 26/2023 Próprio (Diversos) do Município. |
| Homologação: | 08**/02/2024** |
| Valor da Homologado: | 440.552,15 |
| ContratoNº: | 065/2024 |
| Data do Contrato CT: | **15/02/2024** |
| Valor Total Contratado: | 440.552,15 |
| Início da Vigência CT: | **15/02/2024** |
| Fim da Vigência CT: | **30/12/2024** |
| Primeiro Aditivo ao CT: | Aditivo de valor:  Acréscimo de valor – R$ 218.763,01, 02/10/2024  O valor total passará de R$ 440.552,15 para R$ 659.315,16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DETALHES DOS BOLETINS DE MEDIÇÕES** | | |
|  | **DATA** | **PAGO** |
| 1ª Medição (04537): | **02/05/2024** | **R$ 78.460,00** |
| 2ª Medição (09024): | **16/08/2024** | **R$ 37.258,58** |
| 1º Aditivo (11663): | **04/10/2024** | **R$ 121.026,60** |
| 4ª Medição (12018): | **21/10/2024** | **R$ 47.243,00** |
| 2º Aditivo (12020): | **21/10/2024** | **R$ 69.300,31** |
| 5ª Medição (14847): | **30/12/2024** | **R$ 31.190,92** |
| 3º Aditivo (14840): | **30/12/2024** | **R$ 33.083,08** |
| TOTAL |  | **R$ 522.971,72** |

**CONCLUSÃO:**

**Diante do exposto constatamos que foram apresentadas pela a empresa contratada 09 (nove) boletins de medições, sendo 06 (seis) na gestão anterior (onde foram pagas), e 03 (três) na gestão atual, perfazendo o valor total de R$ 440.486,05, e ficou faltado o valor total de R$ 57.846,04, em medições para conclusão da obra, sendo que até apresente data a Caixa não pagou as 03 (três) últimas medições apresentadas.**

**Concluirmos que a Conobre Engenharia Construção e Comercio ltda, CNPJ Nº 04.934.819/0001-87, se encontra executado a obra, com um percentual já executado de 89,14%.**

É o Relatório.

Coremas/PB, 19 de fevereiro de 2016.

**Gregory Primeiro Fernandes de Paiva**

**Eng. Civil CREA-PB nº 02101932385**